Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тайгинском городском округе в рамках ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы» за 2020 - 2023 годы»

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» и пункт 2.13 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области-Кузбасса на 2024 год.

Цель проверки: проверить эффективность использования финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования областного бюджета муниципальным образованием «Тайгинский городской округ», направленной на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части приобретения жилых помещений у застройщиков.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Министерство строительства Кузбасса (далее – Министерство),

администрация Тайгинского городского округа (далее – Администрация ТГО).

В ходе проверки установлено следующее:

- В Кузбассе реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 - 2024 годы» (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199) в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Ожидаемые конечные результаты Региональной программы: всего намечено переселить в 2019-2024 годах 10 681 семью, расселить 473 357,2 кв. метра аварийного жилищного фонда, из них:

- на I этапе 2019 - 2020 годы – 1 286 семей (3 021 чел.) и 55 018,8 кв.м.;

- на II этапе 2020 - 2021 годы – 1 936 семей (4 333 чел.) и 84 077,7 кв.м.;

- на III этапе 2021 - 2022 годы – 1 661 семью (3 745 чел.) и 73 813,8 кв.м.;

- на IV этапе 2022 - 2023 годы – 2 898 семей (6 357 чел.) и 134 628,1 кв.м.

- Муниципальным образованием «Тайгинский городской округ», участником реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», не в полном объеме выполнены условия Правил предоставления средств № 199 на получение финансовой поддержки при реализации мероприятия по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по переселению граждан, не содержит:

- перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 (на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, срок переселения, объем средств);

- обоснование программных мероприятий переселения граждан по способам (потребности в объеме средств Фонда, областного бюджета с учетом планируемых направлений использования);

- установленные показатели выполнения муниципальной программы по расселяемой площади (общую площадь аварийного жилищного фонда), количеству переселяемых жителей;

- наименование структуры (органа местного самоуправления), осуществляющего общее руководство реализацией программы;

- сведения о наименовании структур, осуществляющих реализацию мероприятий (в ходе проверки выявлено 2 исполнителя программы переселения – Управление ЖКХ и КУМИ);

- паспорт содержит недостоверные сведения об исполнителях муниципальной программы (указан только Управление ЖКХ).

- В нарушение Бюджетного кодекса РФ (п.4 ст. 179) качественный показатель Муниципальной программы в части переселения граждан из аварийного жилого фонда «Количество расселенных многоквартирных домов аварийного жилого фонда» не соответствует целевым показателям регионального проекта: «Расселяемая площадь», «Количество переселяемых жителей».

Отсутствие целевых показателей в Муниципальной программе свидетельствует о ненадлежащей реализации в муниципальном образовании программно-целевого планирования, предусматривающего формирование комплекса мероприятий, увязанного с финансовой поддержкой и конечными результатами их выполнения, а также о недостаточном контроле Министерством соблюдения п.4 Правил предоставления средств № 199.

- Минстроем Кузбасса с администрацией Тайгинского городского округа заключен Договор от 29.04.2019 № 39/2019/03 о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда при наличии муниципальной программы, несоответствующей требованиям Правил предоставления средств № 199.

- Отклонение значений целевых показателей реализации Региональной программы и дополнительного соглашения № 39-ЦП от 10.01.2023 к Договору от 29.04.2019 № 39/2019/03 составило:

- «Расселяемая площадь» на 27,4 кв.м;

- «Количество переселяемых жителей» на 6 человек.

- В Тайгинском городском округе в период 2021-2022 годов одновременно по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были определены два администратора доходов и два распорядителя расходов – Управление ЖКХ и КУМИ.

В Тайгинском городском округе переселение граждан из аварийного жилого фонда предусмотрено осуществлять двумя способами:

- приобретением жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, строительство которых не завершено (Управление ЖКХ),

- приобретением жилых помещений в многоквартирных домах на вторичном рынке (КУМИ).

- В нарушение требований п.14 Правил предоставления средств № 199 Министерством приняты Отчеты о расходовании средств не в полном объеме (отсутствуют ежемесячные отчеты вне зависимости от поступлений и перечислений денежных средств) и в заголовке отчетов не отражены периоды выполнения этапов.

Отчеты о расходовании средств на 13.01.2022, на 13.01.2023 подписаны не главой Тайгинского городского округа, а начальником финансового управления администрации Тайгинского городского округа, заверены оттиском гербовой печати администрации. Акт, регулирующий распределение полномочий и координацию деятельности структурных подразделений Администрации ТГО, определяющий порядок обмена документами, отсутствует.

В Министерстве отсутствует регламентированная процедура принятия отчетов муниципальных образований Кузбасса в рамках заключенных Договоров, что влечет риски обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, и может привести к уплате штрафных санкций Администрацией ТГО (500 тыс. рублей за каждый факт).

- В нарушение условий Федерального Закона № 185-ФЗ (ред. 30.12.2020), Региональной программы по переселению (ред. 16.12.2020) предметом Муниципальных контрактов, заключенных Тайгинским городским округом на сумму 94,4 млн. рублей, является не «приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, … (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено)» или «приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления переселяемым гражданам», а «приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство» (по факту строительство МКД по адресу г. Тайга, ул. Мира, дом 3А). Следовало заключать муниципальные контракты на приобретение путем участия в долевом строительстве, либо приобретение жилых помещений после ввода дома в эксплуатацию у застройщика.

- Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство (более 80% бюджетных средств вложено в строительство многоквартирного дома, 92 квартиры из 96 за счет бюджетных средств), а не строительство дома муниципальным образованием, лишило возможности применения постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, что привело к увеличению сроков строительства МКД.

- Вышеизложенное свидетельствует:

- о нарушении Бюджетного Кодекса РФ (ст. 34) в части недостаточной эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме 94,4 млн. рублей, так как не достигнут показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» 2 034,6 кв. м. с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан по этапу 2021-2022 годов,

- о возникновении рисков потерь средств областного и местного бюджетов порядка 10 – 100 млн. рублей;

- о невыполнении мероприятий программы в части решения задач по обеспечению переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в сжатые сроки и недостижении одной из цели национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Законодательное Собрание Кемеровской области-Кузбасса. Копия заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена министру строительства Кузбасса, Главе Тайгинского городского округа. Информационное письмо по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено Губернатору Кузбасса и в Правительство Кемеровской области-Кузбасса.