Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию объекта «ВЛ-0,4 кв в пос. Подстрелка Новокузнецкого района» за 2015 год и истекший период 2016 года.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта ВЛ-0,4 кв в сумме 6,4 млн. рублей был заключен с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Исполнение муниципального контракта составило 5,1 млн. рублей.

Затраты на реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Воздушной линии в сумме 5,1 млн. рублей в бухгалтерском учете муниципального образования в части увеличения стоимости основных средств на момент проверки не были отражены, что могло привести к потере имущества муниципальной казны (в период подготовки отчета произведено увеличение балансовой стоимости воздушной линии на сумму 5,1 млн. руб.).

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 0,6 млн. рублей вследствие завышения стоимости материалов, в том числе на железобетонные опоры, и в соответствии с условиями муниципального контракта вся излишне оплаченная сумма подлежит возврату в местный бюджет.

Строительный контроль за ходом реконструкции Объекта капитального строительства со стороны заказчика отсутствовал.

Материалы проверки переданы в следственный комитет по Кемеровской области.

В период подготовки отчета по контрольному мероприятию муниципальное образование инициировало обращение в суд о расторжении муниципального контракта, ведется судебное разбирательство.

Решением коллегии в адрес администрации г. Кемерово направлено представление контрольно-счетной палаты.