Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2019 годы»

Объект проверки: муниципальное образование «Беловский городской округ».

Проверена реализация мероприятий: «строительство угольной котельной мощностью (кв. «Сосновый»), «реконструкция котельной №8»; «строительство внеквартальных инженерных сетей», сметная стоимость которых составила 314,6 млн. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлены финансовые и прочие нарушения на общую сумму 7,4 млн. рублей, из них:

- необоснованное увеличение стоимости договора подряда на строительство угольной котельной и завышение стоимости выполненных работ на сумму 5,8 млн. рублей;

- не соблюдены условия софинансирования в 2015 году муниципальным образованием в размере 1,1 млн. рублей и не перечислено в доход местного бюджета 0,5 млн. рублей от юридических и физических лиц;

- не выполнено муниципальным образованием требование по договору в части осуществления независимого строительного контроля в процессе создания реконструкции, модернизации Объектов.

На момент окончания контрольного мероприятия проверяемой стороной ряд нарушений устранено, в том числе 2,6 млн. рублей (завышение стоимости выполненных работ) возвращено в доход бюджета. Устранение остальных нарушений находится на контроле КСПКО.

Решением коллегии в адрес муниципального образования, Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, РЭК КО направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области с предложениями по устранению выявленных нарушений.