Основные результаты контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета,

выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015-2016 годах»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.8 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2017 г.

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета, выделенные на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Кемеровской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Юргинского городского округа;

- Администрация Анжеро-Судженского городского округа;

- Администрация Новокузнецкого муниципального района;

- Администрация Промышленновского муниципального района.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2015 по 31.12.2016

Цели контрольного мероприятия:

1. Законность, результативность, экономность, полнота и своевременность исполнения переданных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Кемеровской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2. Оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Кемеровской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

В проверенных муниципальных образованиях разработана и действует вся необходимая нормативно-правовая документация, регламентирующая процедуры обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наиболее эффективным нормативным актом являются положения о взаимодействии органов и подразделений администраций муниципалитетов в части рассматриваемого вопроса.

Недостаток финансовых средств на цели, связанные с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из условий низкого уровня исполнения планируемых показателей обеспеченности детей-сирот жильем.

Так в Новокузнецком муниципальном районе в проверяемом периоде детям-сиротам было предоставлено 29 квартир вместо запланированных 47;

-  в Промышленновском муниципальном районе – 19 квартир вместо запланированных 29;

- в Анжеро-Судженском городском округе – 111 квартир вместо запланированных 132.

Низкие темпы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются одной из причин стабильного роста числа детей, закрепленных в муниципальных списках.

Дополнительным фактором развития этой ситуации является нарастающее число детей-сирот старше 23 лет, ставших обладателями права на обеспечение жильем с 1 января 2013 года. Чаще всего, эта категория детей-сирот реализует свое право на жилье путем обращения в судебные инстанции.

Так в Анжеро-Сужденском городском округе в проверяемом периоде судом вынесено 54 решения о первоочередном обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот в возрасте 23 лет и старше. Всего же в 2015-2016 годах в Анжеро-Судженске было приобретено для детей-сирот 111 квартир.

Численность детей-сирот, ожидающих получение жилья в рамках муниципальных списков, имеет тенденцию увеличения.

| Дата | Новокузнецкий район, чел. | Промышленновский район, чел. | город Юрга, чел. | город Анжеро-Судженск, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 | 273 | 231 | 200 | 684 |
| 01.01.2016 | 316 | 241 | 215 | 691 |
| 01.01.2017 | 318 | 274 | 248 | 664 |

В проверенных муниципальных образованиях в 2015-2016 годах средства межбюджетных трансфертов на приобретение квартир использованы путем участия в долевом строительстве жилых домов по заключенным муниципальным контрактам. Т.е. жилье на вторичном рынке не приобреталось.

Контракты на долевое строительство заключались без нарушений.  Квартиры сданы в установленные сроки, приняты по актам приема-передачи, включены в реестр муниципальной собственности и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

Оплата выполненных подрядчиками работ произведена в полном объеме.

Вместе с тем в Анжеро-Судженский городском округе в нарушение п. 3 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участие в долевом строительстве многоквартирных домов иных объектов недвижимости о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товар, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 2.3. девяти муниципальных контрактов, произведена оплата на расчетный счет Застройщика в сумме 12 144,8 тыс. рублей до подписания актов приема-передачи квартир. Т.е. за 5 и более месяцев раньше завершения строительства дома и за 8 месяцев раньше подписания актов приема-передачи квартир.

Проверка контроля использования предоставленного жилья выявила недостаточное исполнение обязательств со стороны детей-сирот в части своевременного внесения ими оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Так в Новокузнецком муниципальном районе общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 80,2 тыс. рублей;

-  в Промышленновском муниципальном районе – 28,6 тыс. рублей;

-  в Юргинском городском округе – 173,3 тыс. рублей;

- в Анжеро-Судженском городском округе – 882,0 тыс. рублей.

Значительная задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Анжеро-Судженске, отчасти является следствием неудовлетворительного уровня организации контроля за использованием жилых помещений детьми-сиротами.

Во всех муниципальных образованиях имеются задолженности, превышающие 6 месяцев, что является основанием для расторжения договоров на проживание и выселения детей-сирот.

Визуальный осмотр 11 квартир показал следующее.

Состояние домов и подъездов находится в удовлетворительном состоянии. Проведено централизованное отопление, имеется холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Квартиры находятся в обжитом состоянии, произведен ремонт, оборудованы ванная и туалетная комнаты. Установлены пластиковые окна и металлические двери. Санитарно-техническое состояние квартир удовлетворительное.

По итогам проверки в администрации Анжеро-Судженского и Юргинского городских округов, Промышленновского и Новокузнецкого муниципальных районов направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена заместителю Губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта и заместителю Губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области.