Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Таштагольскому муниципальному району на подготовку к празднованию Дня шахтера по распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2018 году»

Объект проверки: Таштагольский муниципальный район

Выборочной проверкой установлено следующее:

- В нарушение ст.8, ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 №44ФЗ:

- учреждения не обеспечили равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело к ограничению конкуренции - выявлено наличие факта искусственного дробления одной закупки на несколько (пять) закупок, каждая из которых на сумму до 100,0 тыс. рублей;

- Заказчиком произведен неверный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - несоответствие объекта закупки у единственного исполнителя по мероприятию «…изготовление 6 скульптур для аллеи героев»;

- начальная (максимальная) цена контрактов определена не в соответствии с требованиями ст.22 Закона о контрактной системе – установлено завышение начальной (максимальной) цены на общую сумму 5,7 млн. рублей или на 7,1%.

2. Неэффективные расходы бюджета на сумму 0,5 млн. рублей по актам выполненных работ в результате применения базисно-индексного метода вместо ресурсно-индексного (ресурсного) метода по расчету сметной стоимости ремонтных работ.

3. Завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 1,34 млн. рублей определено в результате завышения стоимости материалов, физических объемов, задвоения стоимости материалов и т.д.

В ходе проверки сумма по завышенным объемам частично восстановлена в доход бюджета в размере 0,68 млн. рублей.

4. Неправомерные расходы бюджета в сумме 12,2 млн. рублей по мероприятию «капитальный ремонт подающих трубопроводов тепловой сети», так как дополнительное соглашение к концессионному соглашению заключено в отсутствии согласования с антимонопольным органом в нарушение требований статей 20, 43 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 14 Правил, утвержденных Постановления Правительства № 368;

5. Приобретенное имущество в рамках реализации мероприятий к празднованию Дня шахтера (каналопромывочная автомашина, вакуумная автомашина, экскаватор, эвакуатор, фронтальный погрузчик) передано организациям за символическую плату (в аренду и субаренду) равной сумме транспортного налога – фактически в безвозмездное пользование.

6. В ходе проверки установлены нарушения:

- бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов Кемеровской области - финансирование в сумме 122,2 млн. рублей осуществлялось без заключения соглашений с Кемеровской областью, в которых определяются цели, условия, порядок расходования субсидии, доля софинансирования и т.д.;

- Жилищного кодекса – из областного бюджета фактически оказана финансовая поддержка в сумме 11,9 млн. рублей на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов без взаимоувязки с региональной программой Кемеровской области по капитальному ремонту многоквартирных домов с региональным оператором;

- Гражданского кодекса (статья 723) по объекту «Капитальный ремонт здания спорткомплекса Дельфин» - установлены недостатки выполненных работ, так, например, в помещении бассейна оторван плинтус ПВХ (8м), не заделаны отверстия и т. д;

- Градостроительного кодекса (статья 48) по объектам «Капитальный ремонт Дворца спорта «Кристалл» и «спорткомплекса «Дельфин» - проверка достоверности сметной документации проведена ранее (2017 год), чем заключены договоры по разработке проектной документации (2018 год).

Решением коллегии в адрес Таштагольского муниципального района и Таштагольского городского поселения направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена Губернатору Кемеровской области, Председателю Совета народных депутатов Кемеровской области.

Материалы проверок переданы в правоохранительные органы.