Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и результативного использования средств областного бюджета, направленных в рамках Распоряжения Коллегии АКО от29.11.2013 №938-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году» на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт здания МАУ г. Новокузнецка «Культурно-методический центр «Планетарий» им. А.А. Федорова»

Объект проверки: МКУ «Управление культуры администрации г. Новокузнецка», МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий», встречная проверка ГП «ГлавУКС» (технический заказчик).

Проверкой установлено следующее:

- После завершения работ по капитальному ремонту зданий планетария и обсерватории технический заказчик передал автономному учреждению объект по акту сдачи-приемки от 18.08.2014 сметной стоимостью 52,0 млн. рублей, включая работы по устройству наружной сети канализации.

Наружная сеть канализации выходит за пределы границ земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование Учреждению, проложена вне здания, стоимость объекта составила 2,5 млн. рублей.

Объект «наружная сеть канализации» не закреплен и не передан на праве оперативного управления за Учреждением, в реестре муниципальной собственности отсутствует.

Затраты, понесенные по устройству наружной сети канализации, не отнесены на увеличение балансовой стоимости объекта, что влечет потери имущества казны в сумме 2,5 млн. рублей.

Наружные сети канализации, выходящие за пределы границ земельного участка, переданного Учреждению, являются бесхозяйным имуществом (ст. 225 ГК РФ).

- Претензионная работа автономным учреждением по качеству выполненных работ по объекту в адрес технического заказчика началась спустя 2 месяца после подписания акта сдачи-приемки объекта (18.08.2014), и продолжалась в течение 2015 -2018 годы.

По результатам обследований (2016 и 2018 годы) и с учетом проведенной претензионной работы муниципальным заказчиком за истекшие четыре года после капитального ремонта можно сделать вывод о некачественном выполнении строительно-монтажных работ с отклонениями от проектных решений подрядчиком и недобросовестном исполнении техническим заказчиком своих договорных функций, допустивших указанные нарушения в ходе ремонтных работ на данном объекте.

На момент проверки культурно-методический центр «Планетарий» закрыт для посещения (01.06.2018), что свидетельствует о не достижении заданного результата, установленного ст. 34 БК РФ и повлекло проведение повторного ремонта зданий планетария и обсерватории.

- В нарушение ст. 52 ГрК РФ подрядчиком строительно-монтажные работы начаты раньше - 16.02.2014, чем выдан проект в производство работ - 28.02.2014.

В результате анализа актов выполненных работ определено несоответствие сметной документации, прошедшей проверку достоверности.

Данные несоответствия, учитывая совпадение конечных сумм локальных смет и сумм форм КС-2, указывают на признаки недостоверности в сметных расчётах, представленных техническим заказчиком.

- Установлена совокупность обстоятельств, предшествующих заключению договора с техническим заказчиком, имеющая признаки коррупционной заинтересованности.

- В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов Кемеровской области:

- финансирование из областного бюджета в сумме 34,0 млн. рублей осуществлялось без заключения соглашений с Кемеровской областью, в которых определяются цели, условия, порядок расходования субсидии, доля софинансирования и т.д.;

- в рамках исполнения местного бюджета по расходам объединены два различные по характеру мероприятия, по которым целевые средства не отражают достижение определенных результатов (конкретной цели), отсутствует взаимоувязка бюджетных ассигнований с результатами их использования;

- автономным учреждением заключен договор сверх пределов плановых назначений, утвержденных первоначальным планом финансово-хозяйственной деятельности, на сумму 26,9 млн. рублей.

- договор с техническим заказчиком был заключен без обоснования стоимости работ по капитальному ремонту Объекта.

Решением коллегии в адрес Новокузнецкого городского округа направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена Губернатору Кемеровской области, Председателю Совета народных депутатов Кемеровской области.

Материалы проверок переданы в правоохранительные органы.