Основные результаты контрольного мероприятия

«Выборочная проверка законности, результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий коммунального комплекса в рамках ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» за 2019 год и истекший период 2020 года» (Тисульский муниципальный район и Топкинский муниципальный округ»)

Основание проверки: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 №95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области-Кузбасса», пункт 1.2 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2019 год.

Предмет контрольного мероприятия:

- Учредительные, распорядительные, бухгалтерские, отчетные, информационные и иные документы, подтверждающие использование межбюджетных трансфертов (субсидий) и достижение целевых показателей предоставленной субсидии.

Объекты контрольного мероприятия:

администрации муниципальных образований «Тисульский муниципальный район» и «Топкинский муниципальный округ», МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» Топкинского муниципального округа

Цель контрольного мероприятия:

(Цель 1) Целевое и эффективное использование выделенной субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования.

(Цель 2) Анализ достижения результата предоставленной субсидии из областного бюджета муниципальному образованию.

(Цель 3) Аудит (анализ) в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществлялось в рамках соглашений с департаментом ЖК и ДК КО.

(Цель 4) Анализ движения муниципального имущества, своевременность увеличения стоимости объектов муниципальной собственности

В ходе проверки установлено следующее:

- Из бюджета Кемеровской области-Кузбасса в 2019 году предоставлены межбюджетные трансферты (субсидии) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

- Тисульский муниципальный район - 20 842,9 тыс. рублей, доля финансирования за счет средств местного бюджета 1 096,9 тыс. рублей

- Топкинский муниципальный округ - в сумме 41 674,4 тыс. рублей, доля финансирования за счет средств местного бюджета - 2 371,4 тыс. рублей.

При анализе нормативно-правовых актов Кемеровской области-Кузбасса установлено разночтение между Положением о субсидиях №234 и Госпрограммой (Постановление Коллегии АКО №458) в части условий предоставления межбюджетных трансфертов (субсидий).

Условия предоставления субсидий по Положению о субсидиях №234 не соответствуют п.3 ст.139 БК РФ (в ред. 02.08.2019).

- Субсидии из областного бюджета муниципальными образованиями направлены:

- Тисульским муниципальным районом около 58% (12 026,2 тыс. руб.) из общей суммы субсидии на приобретение оборудования и расходных материалов (приобретены 11 котлоагрегатов, насосов в кол-ве 6 ед., трубы стальные в кол-ве 22,31 тонны и полипропиленовые трубы в кол-ве 480 п.м., транспортер, прибор учета, контейнеры для сбора ТКО);

- Топкинским муниципальным округом из общей суммы субсидии 20% (8 312,0 тыс. руб.) на приобретение оборудования и расходных материалов (приобретены горелка комбинированная, котел термотехник 3 МВт, станция управления насосными агрегатами, трубы (64,1 тонн), два котла 1,25 МВт и 0,63 МВт, конвективная и топочная часть котлов 1,25 МВт и 0,63 МВт).

Субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования и расходных материалов предоставлены в нарушение Постановления Коллегии АКО от 27.03.2019 №195 «Об утверждении Перечня расходного обязательства муниципальных образований Кемеровской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения…».

Кроме того, установлено несоответствие предмета Соглашений (приобретение оборудования) Перечню - приложение №3 к Соглашениям (выполнение работ по строительству, реконструкции объектов).

По каждому муниципальному образованию заключено по четыре Соглашения, в Соглашения неоднократно вносились изменения по уточнению сумм и замене мероприятий.

- Бюджетные заявки для включения мероприятий в государственную программу подаются муниципальными образованиями на рассмотрение заместителя Губернатора Кузбасса, курирующий отрасль, в текущем году в виде писем без подтверждающих документов (актов исследований объекта, стоимости ремонта объекта и т.д.), что приводит к неверному формированию расходных статей бюджета и как следствие, нарушению Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 08.06.2018 №132н. Например:

- в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения» запланирован объект «капитальный ремонт котельной №6» в объеме 3 165,6 тыс. рублей, предусматривающий капитальный ремонт здания (крыши), приобретение котла и двух насосов. Из бюджетной заявки следовало, что в котельной №6 планируется произвести виды работ, относящиеся к реконструкции котельной: замена котла одной производительности на большую, усиление аварийных участков, что свидетельствует о вложении бюджетных инвестиции, а не отнесение затрат по текущим расходам;

- отсутствие сформированной сметной стоимости на выполнение работ по реконструкции (капитальному) ремонту котлоагрегатов ведет к потерям фактической стоимости муниципального имущества.

Департаментом не разработан перечень обосновывающих документов.

- Установлены нарушения отдельных положений Бюджетного кодекса, условий использования субсидий, предоставленных по Соглашениям, Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 №132-н:

4.1. Тисульский муниципальный район

4.1.1. несоответствие дат, отраженных в Отчете по субсидии с заключенными Соглашениями и муниципальными контрактами, например:

- дата начала работ (01.09.2019 по Отчету) и даты заключенных соглашений (12 - 13.09.2019) на капитальный ремонт котельных №№1, 6, приобретения котельного оборудования и трубной продукции;

- дата фактического окончания работ (27.11.2019 по Отчету) и даты заключенных контрактов (от 04.12.2019, 29.11.2019) на приобретение насосов и узла учета.

4.1.2. по объекту «Капитальный ремонт оборудования, приобретение котельного оборудования и трубной продукции» (приобретены котлы и трубы на сумму 8 840,4 тыс. руб.) в графе «Стадия реализации объекта» отражено значение показателя «объект выполнен». Фактически заменено и установлено 2 котла на сумму 1 444,8 тыс. рублей. Указанные расхождения нарушают п. 3.2.4.6 Соглашений «об обеспечении достоверности сведений», что влечет не достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий, утвержденные Постановлением Коллегии АКО №195.

Кроме того, проверкой установлено отсутствие документов (сметной документации, первичной учетной документации), удостоверяющих факт выполнения работ, предусмотренных по Соглашению.

4.2. Топкинский муниципальный округ

4.2.1 МКУ «ЖКУ» бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение мероприятия «капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения (ПСД канализационной сети по ул.Пионерская)» согласно Решению о бюджете на 2019 год и на плановый период были направлены на исполнение доли финансирования по мероприятию «прокладка водопровода с установкой пожарного гидранта для здания «Центр Семья» (г.Топки, ул.Топкинская, д.67) в сумме 94,58 тыс. рублей. Это свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных средств согласно ст.306.4 БК РФ.

4.2.2. Муниципальным образованием нарушены условия использования субсидии, предоставленные по Соглашению от 09.07.2019 № 60-07-19 в части реализации мероприятия «прокладка водопровода с установкой пожарного гидранта для здания Центра «Семья» в сумме 1 797,0 тыс. рублей:

- субсидия из областного бюджета предоставлена по виду расходов 522 «субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;

- главным распорядителем бюджетных средств изменена характеристика целевых средств, направленных из бюджета области с расходов на финансирование капитальных вложений на расходы на закупку товаров, работ, услуг и применен вид расходов 244 (Отчет по субсидиям за 2019 год), что является нарушением Приказа Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н, ведет к искажению бюджетной отчетности за 2019 год, потерям имущества казны в указанном периоде.

Вышеуказанные факты влекут применение административных мер, предусмотренных статьями 15.14 и 15.15.3 КоАП РФ.

Выписано два протокола об административном правонарушении.

- Органами местного самоуправления в 2019 году на исполнение мероприятий заключены муниципальные контракты:

- по Тисульскому району на общую сумму 22 057,5 тыс. рублей, общая сумма выполненных и оплаченных товаров, работ составила 21 939,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 95%;

- по Топкинскому округу на сумму 44 295,2 тыс. рублей, исполнены контракты в сумме 44 177,6 тыс. рублей (в том числе штрафные санкции, наложенные на подрядчиков в сумме 117,7 тыс. руб.), оплачено поставщикам в сумме 44 045,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 95%.

6. Отражение имущества в бюджетном учете, приобретенное за счет средств областного бюджета (субсидии), произведено с нарушениями:

- по Тисульскому району: сохранность и движение материальных ценностей (котлов, трубной продукции и расходных материалов) стоимостью 11 457,6 тыс. рублей с момента получения товара и до конца 2019 года муниципальным образованием (администрация района, КУМИ) не была обеспечена на месте складирования по адресу: Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Энгельса, 22, что свидетельствует о нарушении норм пп.3 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, Порядка управления и распоряжения имуществом органами местного самоуправления.

Договоры ответственного хранения имущества КУМИ района заключены с ООО «ТЭК» в конце декабря 2019 года (31.12.2019). КУМИ района оставил в течение месяца без надлежащего присмотра имущество, переданное администрацией района по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 06.12.2019 №5 (котлы) на сумму 8 415,6 тыс. рублей и товарной накладной от 06.12.2019 №139 (трубы).

Необходимо отметить, что КУМИ района, не обладающего имущественными правами на оборудование -  котлов в кол-ве 11 шт. в сборе с дымососами и вентиляторами произведена 03.09.2019 передача материальных ценностей на сумму 8 415,6 тыс.рублей ООО «ТЭК» в рамках концессионного соглашения №1 от 23.08.2019.

Ответственность должностных лиц и меры по сохранности приобретенного имущества (котлов) администрацией в учете не закреплены. Передача материальных ценностей на ответственное хранение сторонней организации ООО «ТЭК» (с 02.09.2019 по 04.12.2019) администрацией не произведена, документы отсутствуют.

- по Топкинскому округу – объект «Прокладка водопроводной сети с установкой пожарного гидранта к зданию центра «Семья» сметной стоимостью 1891,55 тыс. рублей в бюджетном учете по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020 не отражен и в муниципальную казну не передан.

Построенный объект только в январе 2020 года отражен по счету 106 и в феврале 2020 года поставлен в казну муниципального округа.

- Совокупность неправомерных действий органов местного самоуправления противоречит требованиям действующего законодательства:

- по Тисульскому району: одновременное принятие решения о передаче муниципального имущества в концессию в рамках государственно-частного партнерства и подачей бюджетной заявки в Департамент на получение субсидии из областного бюджета для проведения капитального ремонта муниципального имущества, приобретения оборудования, расходных материалов противоречит требованиям действующего законодательства (бюджетное законодательство, Федеральный закон №115 - ФЗ «О концессионных соглашениях», МДС 81-35-2004).

- по Топкинскому округу: направление средств из бюджета муниципального образования на капитальный ремонт имущества и приобретение оборудования для объектов, закрепленных по договорам оперативного управления МКП «Тепло», предусматривающие обязательство осуществлять реконструкцию и восстановление имущества за счет средств Предприятия, противоречит нормам гражданского, бюджетного законодательства.

Выше приведенные факты свидетельствуют о вложении бюджетных средств в размере 28 567,3 тыс. рублей, из них 27 021,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ), в том числе:

- на приобретение оборудования в сумме 11 880,2 тыс. рублей, из них 11 286,2 тыс.рублей – средства ОБ (Тисульский район), переданные впоследствии в рамках действующего концессионного соглашения;

- на капитальный ремонт имущества и приобретение оборудования для объектов, закрепленных по договорам оперативного управления в сумме 16 687,1 тыс. рублей, из них 15 734,9 тыс. руб. – средства ОБ (Топкинский округ).

Вышеуказанные факты свидетельствуют о рисках неправомерного выделения субсидий из областного бюджета.

- В Тисульском районе по результатам визуального осмотра установлено (акт от 03.03.2020):

- хранение котлов осуществляется с нарушением условий, предусмотренных декларацией о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС №RU Д-RU.АД81.В.11329, то есть хранение котлов в кол-ве 9 шт. из 11 осуществляется вне помещения без укрытия на открытой площадке ООО «ТЭК» около гаражей, на крышах котлов имеется снег (необходимо хранить в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80%);

- четыре котлоагрегата были разукомплектованы: в соответствии с техническими паспортами котлов в комплектацию котлоагрегата входят: котел, дымосос и вентилятор. Дымососы в кол-ве 5 шт. расположены рядом с котлами вне помещения без укрытия;

- трубная продукция уложена рядом с котлами. Инвентаризация трубной продукции проведена КУМИ района 16.03.2020. В результате установлена недостача материальных ценностей (труб) на общую сумму 118,5 тыс.рублей и расхождение по насосам марки: по учетным данным на складе числятся 4 насоса, фактически комиссией установлено наличие 2 насосов.

Согласно пояснительной записке КУМИ от 20.03.2020 №93:

- два котлоагрегата установлены в котельных №10 (п.Старый Берекуль) и №14 (п.Полуторник). Установка котлов на котельные №10 и №14 была произведена с нарушением положений п.3.2.2 договора ответственного хранения от 31.12.2019 №3, т.е. без разрешения поклажедателя.

- дымососы были установлены по одному на котельные №№ 6, 21 и четыре в котельную №1;

- насосы установлены по одной единице на котельные №6 и №20. Изначально насосы приобретались только для котельной №6, что подтверждает муниципальный контракт на от 20.11.2019. Таким образом, 2 насоса были установлены не по назначению, что не соответствует цели осуществленной закупки.

В настоящее время вышедшие из строя котлы на котельных №10 и №14 в кол-ве 2 шт. находятся на территории ООО «ТЭК». Данные котлы не списаны и числятся среди прочего имущества, переданного в рамках концессионного соглашения, что, в свою очередь, приводит к задвоению учетных данных по количеству котлов, находящихся в концессии. Описанный факт свидетельствует о необходимости изменения перечня соглашения сторонами концессионного соглашения.

- В Топкинском округе – приобретение двух котлов марки КВр производительностью 1,25 МВт и 0,63 МВт предназначено для замены такой же марки котлов, по которым не кончился срок службы.

Согласно техническому паспорту котлов производителей: КВр-0,63 - ООО «СИБТЕПЛОМАШ» (г.Барнаул), КВр-1,25 ООО «Прогресс-Энерго» (г.Барнаул), срок службы котлов составляет 10 лет.

На момент проведения испытаний котел КВр-0,63 находился в эксплуатации всего 3 года, котел КВр-1,25 - 7 лет.

- Отсутствует оценка достижения целей и решения задач Муниципальных программ с конечными результатами.

- По Топкинскому муниципальному округу

Зачет стоимости выполненных работ в счет арендной платы в размере 1,9 млн. рублей осуществлен при отсутствии документально подтверждённого согласия со стороны КУМИ на проведение капитального ремонта муниципального имущества, без обоснования сметной стоимости капитального ремонта и проведения конкурсных процедур. Решение Арендодателя на зачет принято на основании уже фактически выполненных работ в соответствии с обращением ООО «ТВК».

Таким образом, неправомерные действия Арендодателя привели к снижению неналоговых поступлений, составляющих доходную часть бюджета муниципального образования, в сумме 1,9 млн. рублей и нарушению норм бюджетного законодательства.

- Другие нарушения отражены в представленном отчете по соответствующим разделам.

По итогам проверки в администрации муниципальных образований «Тисульский муниципальный район», «Топкинский муниципальный округ» направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области-Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Материалы контрольного мероприятия направлены в правоохранительные органы.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса, первому заместителю Губернатора Кузбасса, Заместителю Губернатора Кузбасса – Министру финансов Кузбасса.