Основные результаты контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах на исполнение мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» ГП КО «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы в части ремонта и оснащения пищеблоков общеобразовательных организаций»

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счётной палате Кемеровской области-Кузбасса», пункт 1.4 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год.

Предмет проверки: средства областного бюджета, направленные на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» ГП КО «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы в части ремонта и оснащения пищеблоков общеобразовательных организаций.

Объект контрольного мероприятия:

Министерство образования Кузбасса.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Выборочной проверкой заключения и исполнения контрактов на поставку и монтаж оборудования для пищеблоков школ, установлено:

1.1. Согласно протоколу подведения итогов, электронного аукциона                  № Ц00-04667-20-ЭА на поставку оборудования для МБОУ «СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова», г. Калтан победителем была определена Заявка №1 с наименьшей ценой (1 558,4 тыс. рублей) от ЗАО «Кемеровоторгтехника».

Согласно пункту 1.3 приказа Минфина РФ от 04.06.2018 №126н (в связи с наличием в предложении участника товаров иностранного происхождения) цена контракта при заключении должна быть снижена на 15% (до 1 324,6 тыс. рублей). Министерством был заключен государственный контракт с ЗАО «Кемеровоторгтехника» от 04.08.2020 с ценой контракта 1 324,6 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением №2 к данному контракту стороны приняли решения расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон.

Согласно пояснениям Министерства, сделано это было на основании возникших у поставщика сомнений в возможности поставить товар по сниженной цене. При этом письменного подтверждения позиции поставщика в ходе проверки не предоставлено.

На основании протокола электронного аукциона №Ц00-04667-20-ЭА Министерством был заключен государственный контракт со вторым участником электронного аукциона ООО «СП Трейдинг» от 11.08.2020 №15-08/20 на поставку оборудования для МБОУ «СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова» с ценой контракта 1 569,2 тыс. рублей.

Таким образом, в результате принятого решения о добровольном расторжении государственного контракта на сумму 1 324,6 тыс. рублей и дальнейшему заключению, и исполнению государственного контракта с другим поставщиком на сумму 1 569,2 тыс. рублей, привели, согласно ст.  34 БК РФ, к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 244,6 тыс. рублей.

Кроме того, согласно условиям вновь заключенного контракта, на поставку оборудования в школу г. Калтана, установлено требование по наименованию и характеристике поставляемого товара, согласно которому весь поставляемый товар должен иметь отечественное происхождение.

В ходе инвентаризации установлено, что ряд оборудования в количестве 6 единиц, поставленных и принятых в рамках исполнения анализируемого контракта с ООО «СП Трейдинг», имеют иностранное (Китай) происхождение.

Таким образом, произведена приемка и оплата товаров, не соответствующих заявленным характеристикам, установленным п 1.1, п. 1.2 государственного контракта от 11.08.2020 №15-08/20.

Действия заказчика (Министерства) при исполнении государственного контракта от 11.08.2020 №15-08/20 совершены с нарушением его условий, в том числе в части приемки товара, не соответствующего условиям Контракта, что указывает на нарушение требований, установленных ч.1 ст.94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

1.2. Согласно условиям п. 5.2. государственных контрактов приемка поставленного товара осуществляется ответственным лицом Заказчика.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что передаточные документы (счет-фактуры, товарные накладные) по поставке материальных ценностей для оснащения пищеблоков образовательных организаций (за исключением школы в Анжеро-Судженске) подписаны директорами образовательных организаций, таким образом фактический прием материальных ценностей осуществлялся директорами образовательных организаций, а должен осуществляться уполномоченными лицами Министерства.

В нарушении условий государственных контрактов приемка поставленного товара осуществлялась не уполномоченными лицами.

При этом на сайте https://zakupki.gov.ru Министерством к государственным контрактам, заключенным с проведением электронных аукционов, представлены итоговые акты приема-передачи за подписью министра образования Кузбасса.

2. В ходе контрольного мероприятия во всех 20 школах, которым в проверяемом периоде были приобретены материальные ценности для пищеблока, проведена инвентаризация материальных ценностей с участием инспекторов КСПКО. По итогам инвентаризации, установлено следующее:

2.1. Материальные ценности на общую сумму 23 952,4 тыс. рублей в 8 школах на момент проведения инвентаризации не переданы в муниципальную собственность муниципальных образований и не закреплены на праве оперативного управления за образовательными организациями.

Данная ситуация сопровождается риском утери материальных ценностей. Например, в ходе проведения инвентаризации в МБОУ «СОШ № 9» г. Таштагол и МБОУ «СОШ №14» г. Юрга, выявлена недостача на общую сумму 12,3 тыс. рублей (весы M-ER 326 AFL-15.2, Полки ПКД 300 - 3 ед.).

Кроме того, у образовательных организаций, в случае выхода из строя оборудования, отсутствует возможность произвести ремонт по гарантии или, в случае окончания гарантии, за счет собственных средств.

Возможным решением сложившейся проблемы могло бы стать заключение Министерством договоров ответственного хранения со школами с правом пользования на период передачи материальных ценностей в муниципальную собственность и закрепления имущества за образовательными организациями. Однако такие договоры заключены не были.

2.2. По итогу проведения инвентаризаций в 10 школах выявлены неиспользуемые материальные ценности на общую сумму 1 311,3 тыс. рублей. Образовательными организациями (за исключением 2 школ) и Министерством (в случаях где Министерством является заказчиком) не предприняты исчерпывающие действия для эффективного использования приобретенных материальных ценностей.

Таким образом, средства областного бюджета в размере 1 311,3 тыс. рублей, израсходованные в проверяемом периоде на приобретение неиспользуемого в дальнейшем имущества, согласно ст. 34 БК РФ использованы неэффективно.

- 3. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

- Единственным целевым показателем (индикатором) Подпрограммы является показатель «Доступность дошкольного образования» - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, исчисляется в процентах.

- Этот единственный целевой показатель (индикатор) Подпрограммы не отражает степень достижения целей и решения задач Государственной программы в части развития (реализации) общего образования и дополнительного образования детей.

- Для оценки эффективности анализируемого Мероприятия установлен целевой показатель (индикатор) «Количество отремонтированных общеобразовательных организаций», плановое значение которого на 2020 год – 24 ед. нарастающим итогом, в 2021 году – 36 ед. нарастающим итогом. В последующие периоды (2022-2024 годы) показатель запланирован на уровне 2021 года без увеличения показателя.

- Согласно данным отчетов Министерства о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы, фактическое значение данного целевого показателя (индикатора) в 2020 году составило – 14 ед., индекс достижения целевого показателя (индикатора) составил 58%, в 2021 году – 26 ед., индекс достижения целевого показателя (индикатора) составил 72%. Таким образом, целевой показатель (индикатор) в проверяемом периоде не выполнен.

- Целевой показатель (индикатор) «Количество отремонтированных общеобразовательных организаций» является количественным показателем, не отражающим фактические результаты данного мероприятия, что делает невозможным оценить результаты по оснащению пищеблоков образовательных организаций в проверяемом периоде и влияние данных результатов на развитие системы общего образования в Кузбассе. В результате, фактический прогресс реализации Государственной программы в рамках данного Мероприятия не отражается в отчетной информации.

- Таким образом, значение указанного целевого показателя не отражает синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную и иную эффективность, полученную в результате реализации мероприятия госпрограммы, что является одним из основных критериев эффективности реализации госпрограмм согласно Постановления Коллегии АКО от 21.02.2013 № 58.

По итогам проверки в адрес объекта контрольного мероприятия направлено представление контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса и заместителю председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки).