Основные результаты контрольного мероприятия

«Анализ использования средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса,

направленных на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция

автомобильных дорог Кузбасса» за 2021 - 2022 годы».

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» и пункт п. 1.13 Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области-Кузбасса на 2023 год.

Предмет проверки: использования областных средств бюджета, направленных на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» за 2021 - 2022 годы.

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (далее – Министерство), ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса».

В ходе проверки установлено следующее:

1. Приказом Министерства от 26.08.2020 № 152 утвержден Устав (новая редакция) ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». В нарушение п. 40 «Порядка создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Кемеровской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области и внесения в них изменений», утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 595, Устав Дирекции не содержит положения о реорганизации и ликвидации государственного учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения.

2. По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения норм постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 № 551: ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» самостоятельно разработано примерное положение об оплате труда работников.

3. По результатам анализа бюджетной сметы Министерства от 30.12.2021 б/н установлен ряд нарушений порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства:

- в нарушение п. 2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 Общих требований № 26н, п. 2.3 Порядка, утвержденного приказом Министерства от 30.12.2020 № 235, показатели бюджетной сметы Министерства на 2022 год не соответствуют объему доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 8, 16 Общих требований, утвержденных Приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н: отсутствуют обоснования (расчеты) к предоставленным бюджетным сметам; форма обоснований (расчетов) плановых сметных показателей не утверждена; нарушения при заполнении бюджетной сметы, а также внесении изменений в бюджетную смету в проверяемом периоде.

4. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Министерству в проверяемом периоде утвержден приказами Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 21.05.2018 № 64 и от 15.01.2021 № 3 (далее – Порядок № 64 и Порядок № 3).

По результатам анализа порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» установлен ряд нарушений, замечаний, в числе которых:

4.1. В нарушение п. 1 ст. 221, ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Закона № 111-ОЗ, п. 2.13 Плана мероприятий, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2008 № 153, п. 2.5 Порядка № 64, п. 2.2 Порядка № 3, проект бюджетной сметы ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» на 2021, 2022 годы составлен и утвержден с нарушением сроков.

4.2. Итоговая сумма показателей проекта бюджетной сметы ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» на 2021 год сформирована в объеме 10 036 443,2 тыс. рублей, что соответствует сумме сметы на 2021 год и объему доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Расчет с обоснованием показателей к проекту бюджетной сметы предусматривает объем средств в сумме 10 037 449,8 тыс. рублей, что на 1 006,6 тыс. рублей больше утвержденных итоговых показателей, как проекта сметы, так и бюджетной сметы на 2021 финансовый год, в связи с отсутствием затрат на выкуп земель при реконструкции автомобильной дороги Дмитриевка-Усть-Серта, предусмотренные в перечне мероприятий по КУГИ Кузбасса.

4.3. В нарушение п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ п. 2.4 Порядка № 3, отсутствуют обоснования (расчеты) как к смете на 2022 год, так и к увеличению итоговых показателей бюджетной сметы по отношению к бюджетной смете на сумму 700 841,6 тыс. рублей или 7,5%.

4.4. В нарушение п.п. 2.6, 2.7 Порядка № 3, отсутствует информация о дате поступления бюджетных смет на 2021, 2022 годы в Министерство с целью рассмотрения и согласования, уведомление об отказе Министерства в согласовании бюджетной сметы на 2021 год, изменения в бюджетную смету.

4.5. В нарушение п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, п. 3.2 Порядка № 3 в предоставленных ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» предложениях по изменению бюджетных смет (ходатайства) отсутствуют обоснования (расчеты) плановых сметных показателей.

Изменения показателей бюджетной сметы не содержат сведения о дате согласования должностными лицами Министерства вносимых изменений.

4.6. Итоговые показатели бюджетной сметы ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» за 2021 год в соответствии с вносимыми изменениями увеличились на 2 305 384,0 тыс. рублей или 23,0%. За 2022 год данный показатель составил 14 274 523,8 тыс. рублей (почти в 2,5 раза).

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» за 2021 и 2022 год произведено увеличение итоговых показателей бюджетных смет на сумму 16 759 907,8 тыс. рублей без обязательного обоснования (расчетов) сметных показателей, в свою очередь Министерством согласованы изменения в бюджетную смету подведомственного учреждения.

5. В нарушение п. 1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ:

- методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет в целях своевременного и качественного составления проекта областного бюджета на 2021-2022 годы Министерством не разработана;

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета, представляет не главный администратор доходов бюджета, а ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»;

- прогнозное значение доходов на 2022 год сформировано на уровне 2021 года и не учитывает фактические показатели отчетного периода и значение индекса-дефлятора.

6. Дебиторская задолженность ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» на 01.01.2022 составила 3 579,8 тыс. рублей, 01.01.2023 - 3 039 316,8 тыс. рублей. За 2022 год сумма дебиторской задолженности увеличилась на 3 035 736,9 тыс. рублей в основном за счет выплата аванса по государственным контрактам, в том числе на строительство автодороги «Северо-западный обход города Кемерово».

Кредиторская задолженность ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» на 01.01.2022 составила 847,2 тыс. рублей, на 01.01.2023 - 1 255,2 тыс. рублей. Увеличение кредиторской задолженности за 2022 год составило 408,1 тыс. рублей в основном за счет увеличения нарушений организациями, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2021, 2022 годов в соответствии с формой бюджетной отчетности № 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» за Учреждением не числится.

По итогам проверки направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков:

в министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса,

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное Собрание Кемеровской области-Кузбасса.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса, Министерство финансов Кузбасса. Копия отчета направлена заместителю Губернатора Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.